篮球场塑胶面层翻新铺设工程公开招标文件

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，现就 篮球场塑胶面层翻新铺设工程 项目的施工进行公开招标，欢迎符合条件的投标人报名参加竞标。现将相关内容公告如下：

一、工程概况

1．工程内容：篮球场塑胶面层翻新铺设工程。

2．工程地点：无锡市钱藕路1号。

3．项目预算：18万元。

二、项目内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原PU场地铲除，修补基础下陷处 | 原场地为PU塑胶面层，已脱落，基础有部分下陷。 | ㎡ | 1275.00 |
| 2 | 球场面层铺设： 硅PU塑胶面层 | 品牌：长河，产地：广州：长诺，产地南京；华鲁，产地山东。规格：4mm，水性环保材料，符合国家标准，耐磨性佳，是篮球场专用面层材料，使用年限7年。 | ㎡ | 1275.00 |

工期：15日历天；误期违约金：1000元/天。本工程质量等级：一次性验收合格；质量违约金：合同价的5% 。

本工程竣工验收合格付至合同中标价的60%，审计后付至结算价的90％，剩余的款项作为质保金，在质保期（两年）且无质量问题后付清。

三、投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标人是经中华人民共和国工商、税务登记注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任的企业法人组织。

2．投标人具有体育场地铺设相应施工资质（必须有相关证书或书面证明材料）。

3. 投标人提供同类项目的工作业绩（2014～2016年同类项目合同原件3份）。

四、投标文件要求和组成

1．投标文件组成内容：

(1)投标函(附件1)；

(2)投标单位的法人证书或法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件(附件2、附件3)；

(3)投标单位企业法人营业执照、资质证明、税务登记证复印件；

(4) 报价及工作质量与售后服务承诺（附件4）；

投标报价要求：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现（材料运输、场地铲除、球场面层铺设、劳务、利润、税金等各项费用）。

（5）工程量清单与分项报价表

（6）投标单位的业绩（2014～2016年工程项目合同复印件3份）；

（7）硅PU塑胶面层原材料环保等级检测报告。

2.投标文件要求及说明

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照报价函格式中的顺序制作，并请编制目录。

- 投标文件份数为正本壹份，副本壹份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，所有封袋上应写明招标人名称、项目名称和投标人的名称。所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

四、投标开始、截止时间及地点：

投标开始时间：2016年8月4日 9时30分

投标截止时间：2016年8月10日 10时00分

投标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

五、开标时间及地点：

2016年8月10日10时10分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

七、评标、定标

1.投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(4)未实质性响应本文件规定条款的。

2.本次招标的评标方法采用 最低评标价法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

八、其他

有关本次招标活动程序方面的问题,可来人或电话联系。

联系人：王老师

联系电话：0510-83296692   15152222969

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号    邮政编码：214153

网址：http://www.jsit.edu.cn

附件：

附件1：投标函

附件2：法定代表人资格证明

附件3：法定代表人授权书

附件4：报价及工作质量与售后服务承诺

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年8月3日

附件1：

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3．接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5．认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）          、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件3：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件4：

报价及工作质量与售后服务承诺

招标项目名称：            招标项目编号：

投标报价（小写）： （大写）： ¥

工作质量承诺： 售后服务承诺：

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5：

| 工程量清单与分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:篮球场塑胶面层翻新铺设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 原PU场地铲除，修补基础下陷处 | 原场地为PU塑胶面层，已脱落，基础有部分下陷。 | ㎡ | 1275.00 |  |  |
| 二 | 球场面层铺设 硅PU塑胶面层 | 1.品牌： 长河，产地：广州： □ 长诺，产地南京； □ 华鲁，产地山东。 □ 2.规格：4mm，水性环保材料，符合国家标准，耐磨性佳，是篮球场专用面层材料，使用年限7年 | ㎡ | 1275.00 |  |  |

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：