江苏信息职业技术学院

变电所增容改造工程施工监理项目招标文件

编号：XZ2017—002

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就变电所增容改造工程施工监理项目进行公开招标，现欢迎合格投标人参加投标。请贵单位接到本招标文件后阅读各项内容，确认本招标文件所有条款，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制和递交投标文件。

一、项目概况

1.工程名称：变电所增容改造工程（总变电所、1#分变、2#分变、3#分、6#分变、校区外线工程施工）。

2.工程地点：无锡市钱藕路1号。

3.工期：计划开工日期： 2017 年 1 月 17 日，计划竣工日期： 2017 年 3 月 11 日，工期总日历天数  45  天（扣除春节放假8天）。

4.工程预估费用400万元。

二、监理工作范围、内容和要求：

1.监理范围：本改造工程范围内的所有电力增容施工全过程的工程质量(含工程资料)、文明施工、安全生产、工程进度、造价控制、信息管理以及保修期的质量保修控制。

2.监理内容及服务要求：

（1）签订合同之日起至工程竣工验收、保修期满无质量问题止。

（2）施工及保修阶段监理的原则：执行建设部颁发的建设工程监理规范（GB50319-2000）,对工程质量、造价、进度进行全面控制与管理。

（3）施工及保修阶段监理的主要内容：协助业主与承包商办理开工手续；参加施工图会审，提出会审意见；审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系；督促、检查承包商严格执行工程承包合同，协调业主与承包商的关系；审核承包商或业主提供的材料（数量、质量），复验、确认承包商的施工测量放线成果，按规定做好平行检测与见证取样、抽样等工作（要求平行检测30﹪）；协调工地文明安全施工、交通组织、保护措施、实施的计划等；审核经质量验收合格的工程量，签证工程款支付申请，并对变更价款进行审核，提出初审意见；督促承包商按照现行规范、规程、标准和设计要求进行施工，控制工程质量，督促、检查承包商落实安全保证措施和文明施工措施；组织分项工程、隐蔽工程的检查、验收和工程竣工的初步验收；督促承包商整理技术档案；参加工程竣工验收，提出工程质量评估报告；协助业主审查工程决算，提出工程决算初审意见；督促承包商回访，及时处理交验后出现的工程缺陷；

（4）投标人派驻工地施工现场的监理机构的检测设备要求：建筑工程施工监理必备仪器，包括全站仪、经纬仪、激光测距仪、水准仪、钢筋保护层厚度测定仪、混凝土回弹仪、涂层测厚仪、万用表等常规检测设备和工具等。

三、合格的投标人条件：

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标人监理资质等级要求：建设行政主管部门核发的监理综合资质或具备房屋建筑工程监理丙级及以上资质。

2.投标人派驻施工现场的总监和监理人员人数资格要求：国家注册监理工程师(机电安装工程专业)1名、专职安全监理员1名。

3.持有效营业执照，上一年度年检“合格”。

四、投标文件要求和组成

1.投标文件的组成

（1）投标函，含报价(附件1)；

（2）投标单位的法人证书或法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件(附件2、 附件3)；

（3）投标单位企业法人营业执照、资质证明、资信登记证明、信誉资料复印件；

（4）总监的国家注册监理工程师证书、职称证书及其他有关证书的复印件；

可用于本工程监理人员名单及参与近两年已完、在建工程情况表(附件4)；

（5）可用于本工程项目的主要检测设备表（附件5）；

（6）投标单位的业绩（按招标文件要求）；

（7）监理大纲。

2.投标报价说明

（1）投标人按照招标文件规定的格式和内容要求，以招标人提供的标段预估工程造价为基数和投标人自行填报的费率，二者乘积作为投标报价。投标人可按企业的各自成本组成自主报价，投标报价应包括完成所投标段的前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用。

（2）投标人应根据所投监理的工程规模及监理工作难度，按照招标人在招标文件中载明的施工与保修阶段的服务要求制定监理人员投入计划，核算驻地监理机构的建设投入，据此计算投标报价。

（3）投标报价视为已包括：监理人员费用、现场费用、交通工具使用费、通信费以及按本招标文件规定比例进行平行检测所需的试验、测量费用、法定取费与税金等全部费用。

（4）监理费的最终结算按最终竣工决算审定的工程造价乘以中标人报价费率计算。报价费率一经报价，不再调整。

3.监理大纲编制要求

投标人须按照招标文件规定的内容、要求与格式，认真编写，监理大纲的编制应是建立在本项目的概况、难点和招标人的要求充分了解的基础上，针对项目的实际情况，明确监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

内容主要包括：

项目概况；监理工作范围；监理工作内容；监理工作目标；监理工作依据；监理机构人员配套，组织形式；监理机构工作岗位职责；监理工作程序；监理方法及措施；监理工作制度、监理设施；并应附有：派驻现场的监理机构及监理人员分工职责、管理网络一览表；派驻现场主要监理人员简历一览表；派驻现场主要监理人员的监理资质证书、职称证书、上岗证和正式、有效的劳动合同等复印件；用于工程监理的检测设备、仪器清单或委托有关单位进行检测的协议；对本工程重点、难点分析并对进度、技术、质量、投资控制提出合理化建议。

4.投标文件要求

（1）文件签署：投标文件必须由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

（2）文件密封：所有封袋上应写明招标人名称、项目名称和投标人的名称。所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

（3）投标文件应报送正、副本各一份，并在投标文件封面上注明“正本”和“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

五、投标开始与截止时间、地点

时间：2017年1月 12日下午13:30至14:00

地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102办公室。

联系电话：0510-8329523。

六、开标、评标

1.本工程监理招标将于2017年1 月 12 日下午14：00在无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院行政楼1楼102办公室会议室进行开标。

2.投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(4)未实质性响应本文件规定条款的。

3.本工程监理投标得分采用综合评分法，由依法组建的评标委员会按本评分细则评分，以评标委员会所评得的评估分值从高到低顺序排列，以得分最高者为中标侯选人。

评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

- 评分细则如下表：

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50分 | （1）监理费用为工程造价按 400 万元人民币乘以中标人报价费率计算，监理费用报价精确到元，价格总分为50分。 （2）所有有效投标报价的算术平均值A； （3）由投标人代表或招标人代表随机抽取系数K，K的取值范围【96%，97%，98%】； （4）计算评标基准价=A×K； （5）投标报价高于评标基准价的或低于评标基准价进行相应扣分，扣分值C的取定：每高于1%扣0.9分，每低于1%扣0.6分。其价格分计算公式如下： |
| 监理大纲 | 33分 | 1.质量、进度控制措施（16分）： A、有一般措施得1分。 B、有具体针对性措施得（2分）：①有工程质量通病防治方法得1分；②有节能监理控制措施得1分。 2.有确切的安全施工措施得2分。 3.有确切的文明施工措施得1分。 4.有进度控制的措施得4分。 5.有投资控制的措施得4分 6.有组织协调管理措施得2分 |
| 人员素质 | 6分 | 1.总监人选（4分） ①总监为安装专业的国家注册监理工程师（提供注册证书原件、学历证书原件）得1分； ②总监为高级工程师（提供职称证书原件）得1分； ③总监有其他注册类的执业证书，有1个加1分，最高得2分。 2.人员配置（2分），人员总数（含总监）不得少于2人（总监理工程师1名、专职安全监理员1名) ： ①专业及人员数量符合招标文件要求，人员总数不少于2人（安装专业监理工程师1名、专职安全监理员1名)得2分； ②人数不符为0分 |
| 检测设备 | 5分 | 工程所需主要检测设备齐全，全站仪、经纬仪、激光测距仪、水准仪、钢筋保护层厚度测定仪、混凝土回弹仪、涂层测厚仪、万用表齐全的得5分，少一项扣1分，扣完为止（需提供有效的鉴定证书或购买设备发票的复印件，否则不得分）。 |
| 业绩 | 6分 | 1.企业监理过的工程获得国优的得3分，获得省优奖项的得2分；获得市优奖项的得1分。限评一个工程。 （须提供监理合同；建设行政主管部门或行业（学）协会颁发的获奖证书或获奖文件，缺一不可。同一工程以最高奖项计分。 2.投标单位的业绩（附2015～2016年电力工程项目合同复印件），有1项得1分，最高得3分。 |

七、合同部分主要条款

1.付款：本工程不付预付款，改造工程竣工验收合格后支付至监理合同总价的60%；监理单位提交全部监理资料且对施工单位编制的竣工资料审核完毕，签署监理意见，竣工结算审计结束后一个月内，付至施工工程结算审定价×监理中标费率的90%（不论监理工期变动与否，均不作调整，不另计附加报酬）；余款作为监理质保金（施工工程结算审定价×监理中标费率的10%），在12个月满且无整改项目后付清（以工程竣工验收合格日作为起始日期计算）

2.中标方凭监理合同、正规结算发票在招标方代表指引下到江苏信息职业技术学院办理结算手续。

3.中标方在监理工作前应到变电所现场察看改造原设备、设施等情况和施工条件，做好与施工单位的协调工作，安排好相关的交底等事宜。

4.合同生效后，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），不得随意解除和变更合同。双方都应严格履行合同，如出现问题按照《合同法》等有关规定办理。

5.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。不愿或者不能通过协商、调解解决的，双方将争议提交无锡仲裁委员会进行仲裁。

八、其他

有关本次招标活动程序方面的问题,可来人或电话联系，

联系人：陈老师    联系电话：18951570007

九、附件

附件1：投标函

附件2：法人代表资格证书

附件3：法人代表授权书

附件4：拟用于本工程监理人员名单及近两年已完、在建工程情况表

附件5：可用于本工程项目的主要检测设备表

江苏信息职业技术学院招投标办公室

二○一七年一月六日

投  标  文  件

项目名称：江苏信息职业技术学院变电所

增容改造工程施工监理项目

招标编号：JJ2017-00

投标人名称 ：

日      期 ：

附件1

投标函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号  ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供监理和服务，监理及服务项目的投标总价为：

（小写）              ，（大写）               ，对应监理招标范围的工程造价(以最终审计价为准)的监理服务费率为       ％，按预估工程造价 400 万元计算。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

4、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

5、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

6、本工程我方拟派驻现场总监为            （姓名），职称为            ，总监资质为           ，我方拟派驻现场监理机构共     人（含总监）。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）          、项目编号：           招标监理的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件3：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件4：

可用于本工程监理人员名单及参与近两年已完、在建工程情况表

| 人员配置 | 资质 | 职务 | 职称 | 参与两年内已完、 在建工程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件5：

可用于本工程项目的主要检测设备表

| 序号 | 机械和设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 KW | 生产 能力 M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日