江苏信息职业技术学院

学生浴室淋浴房隔断改造工程招标文件

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就 学生浴室淋浴房隔断改造工程 进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。请贵单位接到本招标文件后阅读各项内容，确认本招标文件所有条款，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制和递交投标文件。

一、工程概况

1．工程名称：学生浴室淋浴房隔断改造工程；

2．工程内容：浴室一层和二层洗浴区域，制作安装不锈钢钢化玻璃隔断(253个)；

3. 工程预算：13.3万；

4．资金来源：学校经费，已落实；

5．招标方式：公开招标。

二、招标范围及内容

学生浴室淋浴房隔断改造工程招标文件、工程量清单、图纸范围内的所有内容（工程量清单报价表和图纸是招标文件的有效组成部分，具体内容见附件1、2）的材料供应及施工，以及完成上述内容所必须的材料运输装卸、临时设施、成品保护措施、辅材、损耗、施工用脚手、施工用水电、垃圾清理外运出校，并通过验收、交付使用和维修服务等。

三、质量和工期要求

1.质量要求：所供材料应为全新的合格品，材料品牌和规格等参数详见附件1、2（招标人在现场新做了样品，要求投标人最终成品不得低于标准，详细情况可查看现场），满足招标文件、施工验收规范、产品标准和规范、有关强制性标准，施工验收标准和规范均须符合国家现行有关标准和相关行业规范。

2.工期要求：30日历天。

四、投标人要求

1.投标人是经中华人民共和国工商、税务登记注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任的企业法人组织。

2. 投标人具有房屋建筑工程施工总承包或建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质。

3.投标人具有良好的业绩和商业信誉。

4.投标人所供的产品必须具有相关质量合格证书和质量检测报告。

五、投标文件要求和组成

1.投标文件要求

（1）文件签署：投标文件必须由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

（2）文件密封：所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和投标人的名称。所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

（3）风险承诺：投标人应充分考虑中标至施工完毕期间，各类建材的市场风险和政策性调整及施工现场状况确定风险系数计入总报价，中标后不作调整。

（4）施工方案：a.现场机构配置；b.组织施工部署；c.工期保证措施；d.质量保证措施；e.环保与文明施工保证措施；f.安全保证措施；g.施工要领及工艺。

（5）投标报价

a.报价基础：依据招标人提供的招标范围，结合无锡市现行市场行情及企业自身情况并充分考虑到工程建设周期内政策性调整对施工、工期、造价等风险因素编制投标报价；

b.工程付款因素：本工程竣工验收合格付至合同中标价的60%，审计后付至结算价的90％，剩余的款项作为质保金，在质保期（壹年）满且无质量问题和整改内容后一个月内付清；

c.报价方式：本工程按综合单价招标，要求投标人应在投标前积极主动的到现场充分踏勘，了解现场道路、位置、装饰限制、水电接驳、招标人内部规章制度等所有足以影响报价和结算的情况，报出各类型分部分项工程项目清单综合单价，并按本文件提供的工程量汇总报出总价；

d.结算方式：实际完成的合格工程量×中标综合单价+签证费用。

（6）报价要求

a.工程采用包工包料方式，投标人应实质上响应招标人招标文件的要求，投标文件中有与招标文件冲突和矛盾的均以招标文件为准（以有利于招标人的方式确定）。投标综合单价由投标人自行测算和确定，分部分项工程综合单价包括了完成图纸、工程量清单、施工工艺及GB50092-96《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业的质量验收规范或标准等要求的全部合格工程量的综合单价。投标报价应是招标文件所确定范围内的全部工作内容和范围的价格体现，不得以任何理由予以重复，后期涉及色彩、型号、图案和规格等参数变化的综合单价均不另行调整。

b.投标人应按招标人提供的工程量清单中所列项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，不得提出不同的报价方式，投标人未填单价和合价的项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价和合价内，在今后实施后，招标人将不予支付。

c.招标人所提供的工程量清单未能提供齐全部分（设计图纸等文件中有的项目但工程量清单中没有的报价项目若投标人未报价应视为投标人进行让利，招标人不予支付任何费用）及今后的现场实际签证工程量（包括招标人提供的清单工程量因计算误差所应调整的工程量），结算时工程量按实调整。

d.考虑到本工程实际情况（如对清单计价规则下的各分部分项工程进行部分合并，不好填写单一的项目编码等情况），招标人提供的工程量清单中项目编码有未填或填错的情况的，投标人各项报价所对应的工作内容均应包括但不限于项目特征描述中所体现的全部工作内容，投标人不应有以各种理由要求减少施工工序、降低施工工艺和质量、追加报价及索赔等任何有损于招标人利益的情况，清单做法（项目特征描述）与图纸做法不一致时，以清单做法为准（当该分部分项工程在图纸做法中有的但清单做法中没有的，投标人也必须考虑到，报价及成本等参照第c、d条）。

e. 投标人在投标前应到现场充分考察和了解道路、位置、装饰限制、水电接驳等任何足以影响报价的现场实际情况，任何因忽视和误解现场实际情况而导致的索赔或工期延长等申请均不被批准。

f.招标人可以根据自身使用功能需要随时调整项目内容，进行增项和甩项。

2．投标文件组成内容：

(1)投标函(附件1)；

(2)投标单位的法人证书或法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件(附件2、 附件3)；

(3)投标单位企业法人营业执照、资质证明、税务登记证复印件；

(4)报价书（附件4）；

(5)投标单位的业绩（2013～2015年工程项目合同复印件5份）；

(6)质量及售后服务承诺；

(7)施工方案。

投标文件应报送正、副本各一份，并在投标文件封面上注明“正本”和“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

六、投标开始、截止时间及地点：

投标开始时间：2016年1月20日 9时30分

投标截止时间：2016年1月20日 10时00分

投标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼东侧玻璃房。

十、开标时间：2016年1月20日10时10分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

八、开标、评标、定标

1.投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(4)未实质性响应本文件规定条款的。

- 2.本次招标的评标方法采用综合评分法，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

- 评分细则如下表：

| 评审 因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 (60分) | 60分 | 评标基准价为所有满足招标文件要求的有效投标人投标报价的平均值（超过5家投标则去掉一个最高分和最低分后取平均值）。 最终报价比评标基准价每增加3%扣2分；每减少3%扣1分（不足3%不计）。 |
| 资质证明材料、施工方案、工期、质量保证及售后服务等（20分） | 20分 | （1）企业资质符合招标文件要求（建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包叁级）得2分，投标文件中缺资质证明不得分。 （2）施工方案内容符合招标文件要求（现场机构配置、组织施工部署、工期保证措施、质量保证措施、环保与文明施工保证措施、安全保证措施、施工要领及工艺）且合理，每项得2分；施工方案内容每缺1项，相应减2分；施工方案内容不合理项，酌情减分。 （3）有质量及服务承诺得4分；每缺1项相应减2分。 |
| 样品 （10分） | 10分 | 样品满足招标文件要求的得10分，有实质性偏离的酌情减分，但减分最高不得超过5分 |
| 业绩（10分） | 10分 | 投标单位的业绩（附2013～2015年工程项目合同复印件）有5项及以上得10分，每少一项扣2分。 |

中标结果将在招标人网站主页http://www.jsit.edu.cn/上予以公示。

九、附件

附件1：投标书

附件2：法定代表人资格证明

附件3：法定代表人授权书

附件4：工程量清单报价表（工程名称：江苏信息职业技术学院浴室淋浴房隔断）1套。

附件5：江苏信息职业技术学院浴室淋浴房隔断图纸1套。

江苏信息职业技术学院招投标办公室

二0一六年元月十三日

附件1：

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3．接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5．认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）          、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件3：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件4：

| 浴室淋浴房隔断改造工程工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  | 不锈钢方管1 | 1、SUS304不锈钢方管 2、规格：25*50*1.5 | 米 | 1780 |  |  | 提供样品 |
| 2 |  | 不锈钢方管2 | 1、SUS304不锈钢方管 2、规格：12*12*1.0（12.7*12.7*1.0） | 米 | 2720 |  |  | 提供样品 |
| 3 |  | 磨砂玻璃 | 8厚钢化玻璃（双面磨砂） | 平方米 | 410 |  |  |  |
| 4 |  | 不锈钢肥皂盒 | 1、成品304不锈钢肥皂盒（1.0厚） | 只 | 253 |  |  |  |
| 5 |  | 不锈钢挂衣钩 | 1、成品304不锈钢挂衣钩（1.0厚） | 只 | 506 |  |  | 提供样品 |
| 6 |  | 辅材、配件等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 税收、规费等 | 1、政策性文件规定的一切费用 2、费率由投标人自行考虑（投标人报价时可注明费率等报价方式及计价基础），也可进行包干报价 |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、综合单价包括材料费、施工费、设备设施费、利润、运输费、机械费、建筑垃圾清运出校、脚手架费、保险、利润、政策性文件规定及可能有的风险等各项费用。 2、不锈钢骨架与地面、墙面的连接方式由投标人自定（需确保整体安全性、稳固性），若采用膨胀螺栓连接固定则投标人不得破坏地砖、墙砖和防水层，若破坏投标人需负责修复好。本项可能涉及到的所有费用由投标人在报价时总体考虑，招标人不另行支付任何费用。 3、项目地点位于招标人浴室一层和二层盥洗区域 4、投标人需自行踏勘现场，并提供小样及配件样品 5、附件为淋浴房隔断做法大样简图。 6、招标人在现场做了样品间，投标人实际做法和效果等不得低于样品标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标单位（盖章）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |