江苏信息职业技术学院

原梁溪校区3D建筑动画制作采购项目竞争性谈判公告

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就原梁溪校区3D建筑动画制作采购项目进行竞争性谈判，欢迎合格供应商前来谈判。

一、采购文件编号：SB2016-033号

二、采购项目名称：原梁溪校区3D建筑动画制作采购项目

三、采购项目预算：5万元

四、采购内容：

江苏信息职业技术学院原梁溪校区已置换拆除，现根据历史照片制作不少于3分钟数字3D建筑动画视频。具体要求如下：

1.原梁溪校区3D建筑动画的制作包括了两部分工作：梁溪校区数字3D复原及动画制作的工作。梁溪校区又称大王基校区：大王基北和大王基南校区，北校区的重要建筑为“红楼”——五六年建立的无锡无线电工业学校的主教学楼占地1万多平方；南校区72年建立，占地6万多平方，包括了教学楼，实训楼，食堂，大礼堂，宿舍楼，篮球场，运动场，校园绿化及风景区等；3D建筑模型及动画渲染效果要尽量真实的还原当时的环境效果。

2.原梁溪校区3D建筑动画视频要有一定的完整性，包括片头及片尾，背景音乐音效等，同时镜头的衔接、机位运动要有较好的连贯性，整个建筑动画要有一定的艺术效果。

3.规格要求：视频格式为MPEG，画面尺寸不低于：1920*1080

具体制作建议分为以下几个步骤：

前期

| 内容 | 内容 | 注 |
| --- | --- | --- |
| 1、资料收集 | 1：收集现有的影像资料； 2：结合现有的资料，从熟悉老校区的老教师的回忆中了解老校区的建筑情况等 |  |
| 2、文案策划 | 对整个建筑动画制作的时长，配音配乐，镜头以及效果做一个整体规划。 |  |
| 3、脚本撰写 | 文字脚本的撰写 |  |
| 4、分镜设计 | 分镜设计包括景别、时长、机位运动等 |  |

中期

| 事项 |  |  | 内容 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、分镜头脚本及台本制作(静态图片及文字Layout) |  |  | 静态分镜图片及文字（字幕）预演动画（前期配音）。 |  |
| 2、 | 3D粗模 |  | 在三维软件中由建模人员制作出故事的场景、角色、道具的粗略模型，为3DLayout做准备。 | 3D粗模制作完成后，将粗模按校区平面布局，再与老教师联系，结合他们的意见修改。 |
|  | 3D粗模布局 |  | 将制作好的3D模型按照校区平面图的位置摆放好。 |  |
| 3、3D故事版（Layout） |  |  | 用3D粗模根据分镜设计制作出Layout（3D故事板）。其中包括软件中摄像机机位摆放安排、基本动画、镜头时间定制等知识。 |  |
| 4、高精度3D模型制作 |  |  | 根据分镜设计以及老同事等的综合意见，在三维软件中进行模型的精确制作，是最终动画成片中的全部建筑模型。 | 校区占地面积67667.3平方，近200个模型，高精度3D模型做好后，结合老教师意见修改，直至完成。 |
| 5、动画 |  | 前期动画测试 | 参考脚本、分镜故事板，动画师会根据Layout的镜头和时间，在Maya或3D中设定镜头动画。 |  |
|  |  | 动画（定版） | 根据故事版K动画，确定最终版 |  |
| 6、材质 灯光 贴图 |  |  | 根据前期之前的设计的风格定位，由灯光师对动画场景进行照亮、细致的描绘、材质的精细调节，把握每个镜头的渲染气氛。 |  |
| 7、分层渲染\合成 |  |  | 动画、灯光制作完成后，由渲染人员根据后期合成师的意见把各镜头文件分层渲染，提供合成用的图层和通道。 |  |

后期

| 事项 |  | 内容 | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、后期剪辑 | 动画部分剪辑 | 用渲染的各图层影像，由后期人员合成完整成片，并根据分镜头设计及老同志，导演意见剪辑成不同版本，以供不同的需要用。 | 结合老教师意见修改，直至完成。 |
| 2、特效 |  | 根据具体画面效果，在MAYA、3D、AE软件中的制作相应的特效。 |  |
| 3、配音配乐（旁白或对白配） |  | 由剧本设计需要，由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效 |  |
| 4、片头片尾制作 |  | AE制作片头包括主题展示部分动画 |  |
| 5、影片输出 |  | 按详细要求输出不同格式的视频并刻录DVD |  |

五、商务及合同条款要求：

1.报价应包含照片搜集、设计制作、税费等所有费用。

2.交货时间：中标通知后30天内；

3.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；

4.付款方式：验收后一次性付款；

六、供应商资格要求：

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

经国家工商行政管理机关注册的企业法人或本校教职工。

七、评标原则及程序

1．整个招投标过程由我校招标采购小组坚持公开、公正、公平原则，严格按有关程序进行；

2．采购方组成采购小组对投标人提供类似制作水准的3D建筑动画进行现场评价，符合采购方要求的进入第二轮报价；以第二轮报价的投标报价单价最低者中标，第二轮报价不能高于初始报价。

八、报名时间及报价要求：

1.竞标文件投递要求：竞争性谈判书面报价单 (附件1),必须有法人或授权代表签字，加盖公章。附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件(附件2、附件3)。报价书装订、密封（需盖章）后按要求的时间、地点递交，否则无效。

2.报价文件截止时间：2016年8月1日9：00—10:00

3.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室。

4．报价文件接收人：张老师  联系电话：0510-83298386。

九、报价评审时间和地点：

1.谈判时间：2016年8月1日11：00

2.谈判地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室

十、联系方式：

联 系 人：张老师

联系电话：051083298386

联系地址：无锡市钱藕路1号

附件：1.梁溪校区建筑物照片

2.响应文件

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年7月28日

附件（响应文件格式）

响

应

文

件

采购编号：SB2016-032

项目名称：原梁溪校区3D建筑动画制作

报价人：

- 二○   年  月  日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方收到贵方编号SB2016-032采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次体育用品采购项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《采购项目报价单》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函

- 具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件

- 报价人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加报价的除外）

- 报价人法定代表人身份证复印件

- 报价人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加报价的除外）

- 承诺书

- 报价一览表

（如有其他补充性文件请自行添加）

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏信息职业技术学院招投标办公室协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按采购文件的规定交纳报价保证金。如我方在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则报价保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人              授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）承诺书（格式）：

承诺书

（报价人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的招标项目和相应售后服务能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（三）法定代表人资格证明（格式）：

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：               ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加     (项目名称)     、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：        （公章）

日期：     年  月   日

法人代表身份证复印件粘贴处

（三）法定代表人授权书（格式）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称） 、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处

（四）报价一览表（格式）：

江苏信息职业技术学院 原梁溪校区3D建筑动画制作 采购项目报价单

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | 大写人民币 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                          法人或授权代表（签名）：                      日期：

联系方式:

- （五）采购需求响应表（格式）：

- 采购需求响应表

报价人名称（盖章）                             采购编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能参数部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

- （2）表格不够可自行延长。